RANGKUMAN PROYEK ERP MICROSERVICES

Fokus: erp-admins-service

Dokumen Pengingat & Status Progress

# 1. Arsitektur yang Sudah Dibangun

Proyek menggunakan Spring Cloud microservices dengan komponen berikut:

- erp-discovery-server — Eureka Server (service discovery)

- erp-config-server — Config Server (centralized configuration, native profile)

- erp-gateway — API Gateway (routing, port 8084)

- erp-admins-service — Admin Service (port 8881)

- Keycloak — Authentication & Authorization (realm: erp-realm, port 8180)

# 2. Yang Sudah Dibuat di erp-admins-service

## 2.1 Layered Architecture (Entity → Repository → Service → Controller)

Tabel/entitas yang sudah memiliki layer lengkap:

| Entitas | Keterangan |
| --- | --- |
| Company | CRUD + isolasi company (Global Super Admin vs Company Admin) |
| CompanyApplication | Assign aplikasi ke company + isolasi |
| Application | Master aplikasi (ACC, CRM, HRD) |
| Module | Master module per aplikasi + filter by active application |
| Menu | Master menu hierarkis + menu_link + filter by module |
| Role | Master role + isolasi company |
| RoleMenu | Permission per menu (view/add/edit/delete/approve) |
| UserApplication | User + sinkronisasi Keycloak (create/update/disable/password) |
| LoginLog | Log login (user, waktu, IP, device, status) |

## 2.2 Security & Authentication

- SecurityConfig — OAuth2 Resource Server (JWT validation dari Keycloak)

- PermissionInterceptor — Cek permission berdasarkan menu_link + HTTP method

- KeycloakConfig — Admin Client untuk create/update user di Keycloak

- Endpoint /me, /me/permissions, /me/menus — Data user & menu untuk frontend

- Endpoint /users/record-login — Mencatat log login

## 2.3 Multi-Tenancy & Isolasi Company

- Global Super Admin (role company_id = NULL) bisa akses semua company

- Company Admin/User hanya bisa akses data company-nya sendiri

- Module & Menu difilter berdasarkan aplikasi yang aktif di company

- UserPermissionService.isGlobalSuperAdmin() sebagai pengecekan utama

## 2.4 Struktur Data Application → Module → Menu

Tiga aplikasi utama sudah disiapkan:

- Accounting System (ACC) — GL, AP, AR, Inventory, Cash & Bank, Fixed Asset, Taxation, Reporting

- CRM System — Lead, Contact, Opportunity, Activity, Quotation, Reporting

- HRD System — Employee, Attendance, Leave, Payroll, Organization, Reporting

# 3. Konfigurasi Keycloak yang Sudah Dilakukan

- Realm: erp-realm

- Client: erp-client (Standard Flow + Direct Access Grants)

- Realm Roles: SUPER_ADMIN, ADMIN, FINANCE, HR, USER

- Brute Force Detection — Lockout temporarily, max 5 failures

- Password Policy — min 8 karakter, uppercase, lowercase, digit, special

- Required Actions — Verify Email + Update Password

- createUser() — temporary password + required actions (VERIFY_EMAIL, UPDATE_PASSWORD)

# 4. Yang Belum Dilakukan / Optional

## 4.1 Prioritas Tinggi (Sebelum / Saat Frontend)

- Frontend Next.js — Login, Layout, Sidebar dari /me/menus, proteksi route

- UI Library: shadcn/ui + Tailwind CSS (rekomendasi)

- Perbaikan Interceptor untuk path Gateway (sudah dikerjakan, perlu verifikasi ulang)

## 4.2 Backend yang Masih Perlu

- Service terpisah: erp-accounting-service, erp-crm-service, erp-hrd-service

- Schema database terpisah: schema_accounting, schema_crm, schema_hrd

- Company Module table (jika diperlukan untuk aktivasi module per company)

- Trusted Device + OTP untuk device baru (security tambahan)

## 4.3 Optional / Enhancement

- Login dengan Google (Keycloak Identity Provider)

- OTP via Email/SMS (bukan hanya Authenticator app)

- Sinkronisasi Role ke Keycloak Realm Role (opsional, hybrid approach tidak wajib)

- Maker-Checker pattern untuk tabel _temp (sudah ada di schema, belum diimplementasi)

- Session management UI (lihat perangkat yang sedang login)

- Docker Compose untuk semua service (setelah semua selesai)

# 5. Endpoint Penting di Admin Service

| Endpoint | Fungsi |
| --- | --- |
| GET /me | Info user dari token |
| GET /me/permissions | Permission lengkap dari database |
| GET /me/menus | Menu yang boleh diakses (untuk sidebar frontend) |
| POST /users/record-login | Catat log login |
| POST /users/change-password | Ganti password (sinkron ke Keycloak) |
| CRUD /companies | Kelola company (dengan isolasi) |
| CRUD /company-applications | Assign aplikasi ke company |
| CRUD /users | Kelola user + sinkron Keycloak |
| CRUD /roles | Kelola role (dengan isolasi) |
| CRUD /role-menus | Kelola permission per menu |
| CRUD /modules | Master module (filter by active app) |
| CRUD /menus | Master menu (filter by module) |

# 6. Catatan Penting

- Pendekatan Hybrid: Keycloak untuk Authentication, Database untuk Authorization detail

- Interceptor menggunakan menu_link untuk matching path, bukan annotation hardcoded

- Global Super Admin = role dengan company_id NULL

- Password tidak disimpan di database lokal (hanya di Keycloak)

- Dokumen ini dibuat sebagai pengingat progress — perbarui seiring perkembangan proyek

# 7. Langkah Berikutnya — Frontend Next.js

Status saat ini: Backend Admin Service sudah cukup lengkap untuk mulai frontend.

## 7.1 Stack yang Direkomendasikan

- Next.js (App Router)

- shadcn/ui + Tailwind CSS

- Warna: Primary #1e40af, Sidebar #0f172a, Background #f8fafc

## 7.2 Checklist Frontend

- Setup project Next.js + shadcn/ui

- Halaman Login (ambil token dari Keycloak)

- Simpan token (cookie / localStorage) + auto refresh

- Layout utama (Sidebar + Header + Content)

- Sidebar dinamis dari endpoint GET /me/menus

- Proteksi route berdasarkan permission

- Panggil POST /users/record-login setelah login sukses

- Halaman dashboard awal

## 7.3 Catatan

Setelah frontend dasar selesai, baru lanjut ke service Accounting / CRM / HRD.

— Akhir Dokumen —